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川成网络网站建设报价方案 www.0592wap.cn TEL:0592-5773710

	项目名称
	出国留学网站建设

	项目负责
	刘本浩
	手机：18030308305


出国留学网站建设费用报价单
    谢女士及贵公司网站负责人     您好：
经过双方的共同努力分析与沟通，按照贵司提出的网站设计要求，经过仔细评估后，对该网站制作费用作以下价格预算，请确认：

	序号
	 项目
	内容
	价格

	一
	前端设计

	1
	界面风格设计
	网站页面设计（框架、色彩及内容布局）

主要沿用启德留学框架布局风格

参考网址：https://www.eic.org.cn
	￥1000

	2
	浏览版本
	PC电脑+移动手机 自适应浏览
	

	二
	版块栏目

	1
	主栏目
	首    页 留学国家 留学活动 留学资讯

留学产品 成功案例 关于我们
	￥45000

	2
	留学国家
	美国 加拿大 澳大利亚 英国 （任意四个国家）
	

	3
	留学国家展示栏目
	成功案例 留学产品 院校库
	

	三
	后台管理系统

	
	电脑版后台管理系统

统一管理后台，自动发布到电脑和手机端

开发语言：采用更安全的Asp.net+Mssql数据库开发
	￥25000

	四
	主机域名

	
	com英文国际域名  1个1年
2G国内虚拟主机+Mssql数据库50M   1年
	￥600

{续费￥600}

	五
	在线客服系统
	

	
	采用live800人工智能客服系统，官网指导价格1500元，查看
https://www.live800.com/products/pricing.html
	第三方价格

	六
	网站维护：技术维护保障网站正常运行，网站后台管理使用操作培训，

备案服务，前期网站内容添加，数据备份，搜索引擎提交，网络营销咨询
	免费

	总价格：8600元整(税前)


项目实施时间规划

川成网络项目实施时间规划模式参考：

	时间跨度
	完成工作目标

	1工作日内
	签订合同，网站资料信息采集开始。

	3工作日
	网站前端制作完成风格确认

	7工作日
	前端功能栏目程序开发完成

	5工作日
	后台管理系统开发完成，双方联合访问测试，对网站进行修改验收。联系域名解析事宜。

	1工作日
	网站正式发布，项目进入维护期。

	
	总计时间：17工作日


网站整体完工前，部分环节时间根据双方特别约定可适当提前或延期，保证时间进度需要双方及时提供、确认修改意见而定。
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